**График отключений теплотрасс, гидравлические испытания и сдачи тепловых узлов 2025 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | сдача | Дата гидравлических испытаний | Капитальный ремонт |
| Мкр. Царский,8  Мкр. Царский,9 | 30.05.2025 | 17.06.2025  24.07.2025 | 22.05.25-04.06.25 |
| Мкр. Царский,10  Мкр. Царский,11  Мкр. Царский,12  Мкр. Царский,13 | 02.06.2025 | 17.06.2025  24.07.2025 | 22.05.25-04.06.25 |
| Мкр. Северный,72 | 08.08.2025 | 17.06.2025  24.07.2025 | 22.05.25-04.06.25 |
| Мкр. Северный, 73 | 11.08.2025 | 17.06.2025  24.07.2025 | 22.05.25-04.06.25 |
| Ул. Шилова, 43 | 17.06.2025 | 14.08.2025  22.05.2025 | 22.05.25-04.06.25 |
| Ул. Красноармейская 35А | 28.05.2025 | 14.08.2025  22.05.2025 | 22.05.25-04.06.25 |
| Ул. Ленина,150  Ул. Кастринская,31 | 20.06.2025 | 06.06.2025  20.08.2025 | 06.06.25-19.06.25 |